上周工作内容：2026.05.26-2026.06.01

1. AI预警系统优化
   - 完成预警模型准确率从85%提升至92%，通过调整特征权重和增加训练样本
   - 发现数据漂移问题，分析了近3个月的数据分布变化，制定了月度校准方案
   - 输出优化报告1份，包含A/B测试结果对比

2. 激光雷达测试
   - 参与第二轮激光雷达性能测试，覆盖5个测试场景
   - 发现识别率在雨天场景下降15%，已提交bug报告并跟踪修复
   - 与硬件团队确认下周补充雨天场景的硬件优化方案

3. 考勤系统维护
   - 修复考勤打卡偶发超时问题，根因是数据库连接池配置不当
   - 优化查询性能，平均响应时间从800ms降至200ms

本周工作计划：2026.06.02-2026.06.08

1. AI预警系统上线部署
   - 周三前完成生产环境部署，包含灰度发布方案
   - 周五前完成监控告警配置，确保上线后可实时观测

2. 激光雷达雨天场景优化
   - 配合硬件团队完成雨天场景的固件升级测试
   - 目标：雨天识别率恢复至90%以上

3. 考勤系统周报模块开发
   - 设计周报模板编辑器原型
   - 完成后端API开发